Состояние проекта: платформа для сопровождения франшиз квизов

Состояние технического задания

ТЗ повторно проверено. Внесены изменения:

Исключена реальная оплата через платёжный шлюз: оплата и возврат имитируются сменой статуса брони.

Исключён live-режим ведущего (таймер, мгновенная таблица, push-уведомления). Результаты вносятся после игры, как и описано в назначении системы.

Детализация ответов команд заменена баллами по раундам, так как ответы в системе не хранятся.

Роль «Администратор площадки» объединена с «Руководителем филиала».

Сохранена сущность «Команда» из прошлой диаграммы (бронь привязана к команде), в событие добавлен формат игры.

Добавлены недостающие сценарии (в том числе создание команды и список команд на событии из прошлой диаграммы): вход, управление форматами и материалами, скачивание комплекта, ввод результатов, просмотр форматов и результатов.

Фотогалерея вынесена в необязательные требования.

Текущее состояние проекта

Подготовлено:

техническое задание и сценарии использования;

UML-диаграммы: диаграмма вариантов использования с прошлого семестра проверена и исправлена, структурная диаграмма добавлена

декомпозиция на задачи

Не реализовано:

репозиторий с кодом (создаётся первой задачей T1);

макеты интерфейса

схема базы данных

программная реализация любой функциональности

Ближайшие задачи

1. T1 — создать репозиторий и выбрать технологии

2. T2 — подготовить структуру приложения

3. T3 — описать сущности предметной области по UML

4. T4 — настроить работу с базой данных

5. T5 — реализовать регистрацию

6. T6 — реализовать подтверждение email